## Slide 1: Good Morning! 早上好! 안녕하세요!
Day 9

## Slide 2: Day 6 (final project)
시스템 설계 및 프로세스 정립
비즈니스 요구 사항 업데이트
역할 분담 및 일정 조율
개발 환경 구축(맵 디자인, SW 개발,문서 통합 관리)
멀티 로봇 환경 구축 및 네비게이션
멀티 로봇 개별 업무 수행
멀티 로봇 협동 업무 수행
(Optional)Turtlebot4 각종 센서 데이터의 이해와 적용

## Slide 3: Day 7 (final project)
시스템 설계에 기반한 객체 감지 모델 구현
로봇 환경에 적용 및 Unit Test
모듈로 제작하고 launch파일로 구현
code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑
시스템 설계에 기반한 SysMon 설계 구현
로봇 환경에 적용 및 Unit Test
모듈로 제작하고 launch파일로 구현
code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

## Slide 4: Day 8 (final project)
시스템 설계에 기반한 AMR 제어 구현
로봇 환경에 적용 및 Unit Test
모듈로 제작하고 launch 파일로 구현
code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

## Slide 5: Day 9 (final project)
개별 기능 통합 구현 및 Integration 테스트
통합 Launch 파일로 구현
Robust한 시스템 구축을 위한 예외 처리 및 Code Refactoring
code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

## Slide 6: Day 10 (final project)
프로젝트 발표 및 시연
최종 산출문 정리(소스코드, 발표 PPT, 동작 영상)
팀 간 기술 컨퍼런스를 통한 기술 극복 경험담, 노하우 교류(채점 대상X)

## Slide 7: 프로젝트 rule number ONE!!!
Have Fun Fun Fun!

## Slide 8: System Integration & Test

## Slide 9: Team Exercise
Perform integrate and test of All Modules

## Slide 10: Results & Code Review by each team
Show actual results against the expected results and explain the code written

## Slide 11
Send System Design Doc.
Here:

## Slide 12: The LAST Day
9:30 – 2:00 p.m
  System Integration & Test
  Final Presentation Prep
2:00 – 5:30 p.m. (45 min/team)
  Live Demonstration 5~10 minutes
  Presentation 15~20 minutes
  Technical Sharing ~15 minutes
5:30 – 6:30 Equipment Return and Rap up

## Slide 13: Final Presentation Material Planning
Solution Overview
Key Issues and Challenges
  How did you overcome
Required Solution Improvements
Lessons Learned
Team Contribution
20 minutes

## Slide 14: 팀원 과 업무 책임
업무 책임
  …
숙련된 기술
  ….

## Slide 15: 프로젝트 rule number ONE!!!
Are we having
Fun???